| Сведения о выполнении условий пользования недрами по лицензии РСТ … |  |  |
| --- | --- | --- |
| Условия пользования недрами | Выполнение условий |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |
| П.3.1. В течение 12 месяцев с момента государственной регистрации лицензии: |  |  |
| - зарегистрировать работы по геологическому изучению и разведке на Лицензионном участке в Департаменте по недропользованию по Южному федеральному округу в установленном порядке; | Выполнено. Работы по геологическому изучению лицензионного участка зарегистрированы в Департаменте по недропользованию по ЮФО (регистрационная карта объекта работ от …….. № ………….). |  |
| - подготовить проект геологического изучения и разведки недр Лицензионного участка; | Выполнено. Проект геологического изучения разработан (название организации) по договору с недропользователем от ..(число, месяц, год) № ….. |  |
| - в установленном порядке представить проект геологического изучения и разведки недр на экспертизу в территориальный орган Роснедра; | Выполнено. Проектная документация на работы по геологическому изучению участка недр в установленном порядке была представлена на экспертизу и получила положительное заключение ФБУ «Росгеолэкспертиза» Северо-Кавказского территориального отделения от ……… № ……… |  |
| - представить геологический отчет о результатах геологического изучения и разведки недр с подсчетом запасов полезного ископаемого на государственную экспертизу в министерство для утверждения запасов полезного ископаемого; | Выполнено. Запасы полезного ископаемого утверждены протоколом от ………… № ………. заседания экспертной комиссии министерства по рассмотрению материалов подсчета запасов. |  |
| 3.2. В течение 18 месяцев с момента государственной регистрации лицензии: |  |  |
| - подготовить проектную документацию на разработку Лицензионного участка недр и рекультивацию нарушенных земель с учётом требований законодательства | Выполнено частично. Заключен договор с …(название организации) от …….. № …… на разработку проектной документации. Срок выполнения работ по договору (дата, месяц, год). |  |
| - согласовать и утвердить проектную документацию в установленном порядке | Не выполнено. Срок выполнения не истек. |  |
| 3.3. Уточнить границы горного отвода после утверждения проектной документации на разработку Лицензионного участка и получить горный отвод в окончательных границах в установленном порядке. | Не выполнено. Срок выполнения не истек. |  |
| 3.4. До начала ведения горных работ осуществить перевод земельного участка, необходимого для разработки недр, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности». | Не выполнено. Срок выполнения не истек. |  |
| Приложения: (Пример заполнения) 1. Копия Регистрационной карты объекта работ по геологическому изучению недр. 2. Копия положительного заключения ФБУ «Росгеолэкспертиза» Северо-Кавказского территориального отделения. 3. Копия договора на разработку проектной документации. 4. другие подтверждающие документы. Должность руководителя подпись печать ФИО или Должность руководителя структурного подразделения подпись печать ФИО (по доверенности №… дата …) |  |  |